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재단법인 신한금융희망재단

신한금융희망재단 전북 공간조성 인테리어 공사 입찰공고

신한금융희망재단에서는 전북 지역 내 사업공간 조성을 위한 인테리어 공사를 추진하고자 
다음과 같이 경쟁입찰을 실시하고자 하오니, 역량 있는 업체의 많은 관심과 참여를 바랍니다.

1. 사업개요
❍ 사 업 명 : 신한금융희망재단 전북 공간조성 인테리어 공사
❍ 사업목적 : 공간 활용성, 이용자 동선, 수용인원, 기능성 및 디자인을 종합 고려한 유연한
공간 설계·시공을 통해 교육·행사·업무가 가능한 복합공간 구축
- (청년 중심 공간) 청년들의 취·창업 지원, 교육, 네트워킹 등 다양한 활동을 지원하고
새로운 도전과 성장의 기회를 제공하는 공간
- (따뜻한 공간) 이용자가 심리적 편안함과 환대, 배려를 느낄 수 있는 공간
- (소통과 연결의 공간) 청년 간 자유로운 교류와 협업을 촉진하고 다양한 관계와 가능성이
확장되는 개방적인 공간
- (유연한 복합공간) 교육·행사·업무 등 다양한 목적에 따라 효율적으로 전환 및 활용할 
수 있는 기능적 공간
❍ 공사위치 : 전북특별자치도 전주시 덕진구 안전로 140, 6층
❍ 공사규모 : 약 178.40평 (약 589.75m²)
      - 실내 공간 : 약 139.40평 (약 460.82m²)
      - 옥외 공간 : 약 39평 (약 128.93m²) 
❍ 공사기간 : 계약체결일 ~ 2027년 1월 15일 (계약 후 협의 예정)
※ 입찰 및 사업일정에 따라 변경될 수 있음
❍ 공사금액 : 금삼억오천만원정 (350,000,000원, VAT 포함)
※ 실시설계, 인테리어 시공, 전기·통신·소방·설비공사, 가구 및 기자재 설치, 철거 및 폐기물 처리,
법정경비, 보험료, 부가가치세 등 본 과업 수행에 필요한 제반 비용 포함
❍ 과업범위 : 인테리어 설계 및 시공 일괄공사
※ 리모델링 디자인 제안에서 시공 완료까지 전반적인 사항 모두 포함


2. 입찰 참가자격
❍ 입찰공고일 기준「건설산업기본법」제9조에 따라 실내건축공사업으로 등록된 업체
❍ 공고 게시일 현재 기준 부도, 회생절차, 파산절차 등이 진행 중이거나 신용정보상
     채무불이행자로 등록된 업체는 제외
❍「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “국가계약법”)」
      제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 따라 경쟁입찰 참가 자격을 갖춘 자
❍「국가계약법」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 및 동법 시행령 
     제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 규정에 의한 부정당업자에 해당되지 않는 자
❍ 공동수급(공동이행) 불허

3. 입찰방법
 ❍ 제한경쟁을 통한 협상에 의한 계약

4. 낙찰자 결정방법
..❍ 기술능력 평가점수(70%), 입찰가격 평가점수(30%) 합산하여 종합평가
..❍ 기술능력 평가점수가 배점한도(70점)의 85%(59.5점) 이상인 자를 협상 적격자로 인정
..❍ 협상순위는 협상적격자의 기술능력 평가점수와 입찰가격 평가점수를 합산하여 고득점 순에 
   따라 협상을 진행하며 협상이 성립된 때에는 차순위자와의 협상은 생략
   - 합산점수가 동일한 응찰업체가 2개 이상일 경우, 기술능력평가가 높은 업체가 우선순위
   - 기술능력 평가점수도 동일한 경우, 기술 능력의 세부평가항목 중 사업이해도 항목에서 높은
.    점수를 얻은 업체가 우선순위
..❍ 응찰업체는 평가절차, 평가기준 및 평가결과에 대해 일체 이의를 제기할 수 없으며
세부적인 평가결과는 공개하지 않음

5. 주요일정
	주요내용	
	일자
	비고

	입찰 공고 및 제안서 접수/마감
	2026년 11월 02일 ~ 11월 15일 18시까지
	이메일 도착 기준

	제안서 발표평가
	2026년 11월 18일
	개별 안내

	우선 협상자 선정 및 협상
	2026년 11월 19일 ~
	개별 안내


※ 입찰 및 사업일정에 따라 변경될 수 있음
※ 건축물 용도변경 관련 법적 기준 검토를 위해 우선협상대상자로 선정된 업체는 복도·구획·출입문 폭등
   건축 관계 법령에 영향을 미치는 사항이 반영된 설계도면을 계약 체결 전(11월 20일 이전)까지 발주처에
   필수 제출하여야 함

6. 입찰참가 신청 및 제안서 제출
	구분
	제출서류 목록
	비고

	입찰
등록
서류
	1 입찰 참가신청서 1부
	제안요청서 별첨 [서식1]

	
	2 제안 사업자 기본정보 1부
	제안요청서 별첨 [서식2]

	
	3 최근 3년간 사업실적 1부
	제안요청서 별첨 [서식3]

	
	4 실적증명서
	제안요청서 별첨 [서식4]

	
	5 사업 참여 인력 명단 1부
	제안요청서 별첨 [서식5]

	
	6 확약서 1부
	제안요청서 별첨 [서식7]

	
	7 청렴계약 이행서약서 1부
	제안요청서 별첨 [서식8]

	
	8 부정당업자의 입찰참가제한 확인서 1부
	제안요청서 별첨 [서식9]

	
	9 개인정보수집 및 이용동의서 1부
	제안요청서 별첨 [서식10]

	
	10 사업자등록증 사본 1부 (원본대조필 날인)
	-

	
	11 전문건설업등록증 1부
	-

	
	12 법인인감증명서 및 사용인감계 각 1부
	제출일로부터 1개월 內 발급분

	
	13 법인등기부등본 및 정관사본 각 1부
	제출일로부터 1개월 內 발급분

	
	14 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부
	제출일로부터 1개월 內 발급분

	
	15 기업신용 평가등급 확인서 1부
	유효기간 이내 발행분 
※ ㈜NICE디앤비, NICE평가정보㈜, 
한국기업평가㈜, 한국평가데이타㈜, SCI평가정보㈜, ㈜이크레더블 발급 분으로 限

	
	⑯  회계사 또는 회계법인이 발행한 결산서류 1부
 (3개년, 2023년~ 2025년)
	-

	
	⑰ [대리인 참가시] 위임장, 신분증 사본 (본인확인에 불필요한 개인정보 마스킹 처리), 재직증명서 각 1부
	위임장 제안요청서 별첨 [서식6] 참고

	제안서
서류
	1 제안서
	-

	
	2 입찰서(가격제안서) 및 세부산출내역표 1부
	제안요청서 별첨 [서식 11, 12]


※ 서류 제출 시 주민번호 뒷 7자리 숫자는 비공개로 제출, 사본일 경우 원본대조필 날인


7. 서류접수
 ❍ 제출기한 : 2026년 11월 15일(일) 18시까지
 ❍ 제출방법 : e-mail 제출(s2badmin@s2bridge.com)
[image: 텍스트, 스크린샷, 원, 그래픽이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명] ❍ 문의(카카오톡) : 카카오톡 내 프로필 상단 친구 추가 > 카카오톡 ID 검색 > s2bridge 
     ※ 제출된 자료 및 제안서는 반환하지 않음

8. 제안서 항목 및 작성방법
- 제안업체는 현장 및 제공자료를 검토한 후 아래 사항을 포함한 제안서를 제출
   - 본문 A4 또는 A3 규격으로 우측 하단에 페이지 번호 부여
   - 입찰 참여 업체 간 공정한 비교를 위해 모든 업체는 동일한 범위의 제안 설계자료를 제출
	목 차 
	작 성 내 용

	Ⅰ. 제안 개요
	

	1. 제안목적
	· 당재단의 공간구성 방향에 부합하는 방안과 전략 제시

	2. 특징 및 장점
	· 제안내용 적정성, 전문성, 차별성

	3. 기대효과
	· 기대효과, 발전 방향, 문제점 및 대책 등

	Ⅱ. 제안사 일반사항
	

	1. 일반현황
	· 사업체 현황 (조직∙인원, 연혁, 관련분야 전문인력 등)

	2. 유사공사 실적
	· 최근 3년 이내 대표적 공사 수행 실적 (수행기관, 사업예산, 결과 포함)
· 참여인력 규모, 직위 및 소속, 수행업무, 참여기간 등

	Ⅲ. 공사수행 계획
	

	1. 공사수행계획 및 방법
	· 공간계획
- 공간별 컨셉 설정내용 제시
- 전체공간 평면배치 및 동선계획, 공간별 세부구성 방안 등
· 시설 구성 및 배치계획
- 내부 구성(설계, 물품, 공간배치 등)에 대한 세부 구성 및 기능
- 가구 및 인테리어 적용 마감재 및 주요제품 사양서 표기
※ 공사수행범위(과업내용)를 토대로 구성 및 운영방안에 대하여
      구체적으로 기재
※ 해당하는 제안설계 상세 내역 자료 제출 필수

	2. 투입인력 및 업무분장
	· 과업수행을 위한 전문인력 편성 및 구체적 업무분장 계획

	3. 사업추진일정 및 계획
	· 추진일정에 따른 산출물의 종류, 내역, 시기 등을 상세히 기재
※ 공사기간 및 공정계획
- 착공 준비➞주요 공사➞전기·소방·설비➞ 마감➞가구·집기   
  설치➞준공 및 정리
- 건물 관리규정 등에 따른 공사 가능시간을 고려하여 산정
· 사업수행을 위한 방법, 절차, 내용 등을 제시
· 사업기간 동안 보고 및 단계별 검토 계획
· 과업 완료 후 사후 관리 및 유지보수 방안 제시

	Ⅳ. 기타
	· 제안요청서 상에 없는 내용 중 제안업체의 아이디어 등을 내용 제한 없이 자유롭게 제시
· 본 사업과 관련하여 지원 가능한 모든 사항을 상세 기재
· 현장 실측 및 기존자료 검토
- 기존 공간·구조, 전기, 소방, 공조·냉난방, 천장·바닥 상태 검토
- 출입구·공용부 동선, 공사 차량·자재 반입 동선, 폐기물 반출 
여건 검토
- 건물 관리규정 및 공사 가능시간 확인
- 현장 실측 후 추가 공사비 발생 가능성 있는 경우 제안서에 명시


※ 제안서 작성을 위해 당 재단과 협의하여 현장 방문 일정 조율 후 방문 가능

❍ 제안 설계 상세내역 
	구 분
	상세 작성기준
	비 고

	전체 평면도
	전체 대상 공간의 
기본 평면 레이아웃안 (Layout Plan) 1종
	CAD 기반 또는 그래픽 평면도

	가구 배치도
	행사장 및 교육장 등 
주요 공간별 가구 배치 레이아웃
	평면도 내 통합 작성 가능

	주요 공간 입면
	핵심 벽면 디자인 및 
입면 방향성 (주요 1~2개소)
	입면도 또는 
그래픽 이미지 대체 가능

	3D 이미지
	행사장 및 교육장 
주요 공간 3D 투시도 (1~2컷)
	렌더링 컷 또는 
고화질 3D 컨셉안

	디자인 컨셉
	공간 전체의 디자인 방향성, 
이미지 무드보드 및 연출 의도
	1~2페이지 내외

	주요 마감재
	벽체, 바닥, 천장 등 주요 공간별 
적용 마감 자재 방향성 제안
	스펙북 형태가 아닌 
제안서 내 요약 서술

	조명계획
	공간 분위기 연출을 위한 
기본 조명 컨셉 및 배치 방향
	텍스트 또는 
컨셉 이미지 대체

	공간별 수용계획
	행사장 100인 규모, 교육장1 약 30인, 
교육장 2 약 20~30인 수용 기준
	평면도 및 
컨셉 설명에 반영

	공사비
	주요 공종별 개략
 공사비 산출서 (Rough Cost Estimation)
※ 세부내역은 [서식 12]로 별도 제출
	세부 수량(BOQ) 생략, 
공종별 총액 기준

	공사기간
	전체 공사 일정 및 
단계별 추진 개략 공정표 (Schedule Chart)
	막대그래프(Gantt Chart) 형태로 단순화

	기타 제안
	원가 절감, 공기 단축, 공간 효율화 등 
개선방안 제안
	자율 양식 
(1페이지 내외)


※ 본 입찰 단계의 제안설계는 평가를 위한 기본 제안설계 목적이며, 실시설계 수준의 상세도면은
 최종 선정 후 작성함
※ 단, 건축물 용도변경 관련 법적 기준 검토를 위해 우선협상대상자로 선정된 업체는 복도·구획·출입문 폭등 건축 관계 법령에 영향을 미치는 사항이 반영된 설계도면을 계약 체결 전(11월 20일 이전)까지 발주처에 필수 제출하여야 함

9. 부정당업자의 입찰참가제한 : 제안요청서 별첨[서식 9] 참조

10. 책임 한계
 ❍ 당 재단은 본 입찰공고에 대한 답변자료 작성과 관련하여 발생하는 모든 비용에 대하여
어떠한 책임도 지지 않으며 사업 결과에 따른 산출물의 소유권은 당 재단에 있음
 ❍ 본 입찰공고 내용에는 당재단의 정보를 포함하고 있음. 제안사는 본 입찰공고가 포함하고 
    있는 정보를 답변자료 작성 외 어떠한 목적으로도 사용할 수 없으며, 답변자료 작성 목적이라
    할지라도 본 정보를 타 회사 또는 제3자와 공유할 수 없음
 ❍ 제안 참여업체의 제출 자료는 일체 반환하지 않으며 제안서 평가 및 협상결과 세부내용은 
    공개하지 않음

11. 기타사항
 ❍ 본 제안에 참여하기 위해 실측 등 사전 조사가 필요한 경우, 당 재단과 협의하여 현장 방문
 일정 조율 후 방문 가능함 (단, 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사 부담)
 ❍ 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이에 따른 모든 행위를 무효로 하며, 
    향후 신규사업의 참여에 제한됨
 ❍ 제안서 평가결과에 대한 사항은 일체 공개하지 않으며, 제안사는 이에 어떠한 이의도
    제기할 수 없음
 ❍ 입찰 및 서류 등에 관한 자세한 사항은 제안요청서 별첨 참고
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